**Projektauftraggebersitzung**

**Anwesenheit:**

Markus Gursch, Florian Edlinger, Patrik Karasek, Laurin Krobath, Julian Rektenwald

**Auftraggeber:**

All about apps (Markus Gursch)

**Ort:**

All about apps Office, Siebenbrunnengasse 17 Top 3

**Datum / Zeit:**

09.03.2020 / 11:00 – 11:30

**Verfasser:**

Patrik Karasek

1. Der Source Code und die Kommentare sollen **ausschließlich** auf Englisch sein.
2. Die Zusammenarbeit im GIT funktioniert am einfachsten via **Feature Branches.**

(Es reicht wenn jeder einen eigenen Branch erstellt)

1. Wir sollen anstelle von **AppCompat.\*** mit **MaterialComponents** arbeiten.

(Link bekommen wir im Laufe des Tages per E-Mail zugeschickt.

1. Custom Font Ordner wird **heute** ebenfalls an uns geschickt.
2. Die Layouts sollen **nicht** mittels Design-Ansicht erstellt werden. Wir sollen das XML-File selber schreiben, da es bei unterschiedlichen Geräten zu anderen Ergebnissen kommen kann.
3. Beim nächsten Meeting (Montag 23.03.2020, um 11:00 im allaboutapps-Office) wird es eine kurze **Testing Session** geben.

**Was sollen wir bis zum nächsten Meetung machen?**

* **Akzeptanzkriterien** für jede User-Story festlegen.

(Am besten so früh wie möglich)

* Jedes Teammitglied soll sich die **Datenbank** ansehen. Sollten Fragen auftauchen, kann man gerne eine E-Mail schreiben und dies soll, wenn möglich schon **vor** dem nächsten Meeting geschehen.