**Projektauftraggebersitzung**

**Anwesenheit:**

Markus Gursch, Florian Edlinger, Patrik Karasek, Laurin Krobath, Julian Rektenwald

**Auftraggeber:**

All about apps (Markus Gursch)

**Ort:**

All about apps Office, Siebenbrunnengasse 17 Top 3

**Datum / Zeit:**

24.02.2020 / 13:00 – 13:30

**Verfasser:**

Patrik Karasek

1. Der Sourcecode soll auf **GitHub** hochgeladen werden. Da man nur 3 Teilnehmer zu dem privaten Repository einladen kann, haben wir uns darauf geeinigt, das Repository **öffentlich** zu machen.
2. Da wir das Projekt agil durchführen, benötigen wir ein Tool für die Verwaltung der Arbeits-Tasks: Dabei wurde uns **Trello** vorgeschlagen. (Wir sollen den Aufraggeber ebenfalls einladen)
3. Wir haben uns darauf geeinigt, den Fokus **nur** auf die **Android App** zu legen, da wir es aus Zeitgründen nicht schaffen würden, zusätzlich auch eine IOS App zu machen.
4. Heutzutage werden die meisten Android Apps mit **Kotlin** geschrieben. Aus diesem Grund werden wir die App in dieser Programmiersprache schreiben, sollten wir es allerdings nicht schaffen, kann man im Laufe des Projekts nach Absprache mit dem Auftraggeber auf **Java** umswitchen.
5. Folgende Dokumente werden bis Mittwoch 26.02.2020 an den Auftraggebern per E-Mail übermittelt:

* Liste aller identifizierten Tasks + Aufwandschätzung
* Projektplan: In welchem Sprint wird welcher Task umgesetzt

1. Wir haben uns auf **zweiwöchige Sprints** verständigt.